附件

漠河市历史遗留矿山生态修复治理行动计划任务分解表（2022-2035年）

单位：公顷

| 矿区名称 | 图斑编号 | 近期计划 |  |  | 远期计划 |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2023年完成历史遗留矿山生态修复治理任务（10%） | 2024-2025年完成历史遗留矿山生态修复治理任务（20%） | 2022-2025年合计 | 2026-2028年完成历史遗留矿山生态修复治理任务（20%） | 2029-2030年完成历史遗留矿山生态修复治理任务（20%） | 2031-2035年完成历史遗留矿山生态修复治理任务（30%） | 2026-2035年合计 | 总计 |
| 富克山砂金矿区 | CT2327232016000093001 | 19.96 | 112.29 | 132.25 | 104.28 | 112.29 | 172.59 | 389.16 | 521.41 |
|  | CT2327232016000091001 | 0.60 | 1.21 | 1.81 | 1.21 | 1.21 | 1.81 | 4.23 | 6.03 |
|  | CT2327232016000091002 | 2.99 | 5.98 | 8.97 | 5.98 | 5.98 | 8.97 | 20.93 | 29.90 |
| 古莲河砂金矿区 | CT2327232016000092001 | 15.93 | 39.36 | 55.29 | 47.37 | 39.36 | 54.78 | 141.51 | 196.80 |
|  | CT2327232016000084001 | 5.45 | 10.89 | 16.34 | 10.89 | 10.89 | 16.34 | 38.12 | 54.46 |
|  | CT2327232016000086001 | 1.92 | 3.83 | 5.75 | 3.83 | 3.83 | 5.75 | 13.41 | 19.16 |
| 龙沟河砂金矿区 | CT2327232016000037001 | 5.36 | 10.71 | 16.07 | 10.71 | 10.71 | 16.07 | 37.49 | 53.55 |
|  | CT2327232016000036001 | 4.39 | 8.78 | 13.17 | 8.78 | 8.78 | 13.18 | 30.74 | 43.92 |
|  | CT2327232016000039001 | 3.04 | 6.09 | 9.13 | 6.09 | 6.09 | 9.13 | 21.31 | 30.43 |
|  | CT2327232016000029001 | 5.42 | 10.83 | 16.25 | 10.83 | 10.83 | 16.25 | 37.91 | 54.16 |
|  | CT2327232016000029002 | 6.44 | 12.88 | 19.32 | 12.88 | 12.88 | 19.32 | 45.08 | 64.41 |
| 洛古河砂金矿区 | CT2327232016000017001 | 4.60 | 9.20 | 13.80 | 9.20 | 9.20 | 13.81 | 32.21 | 46.02 |
|  | CT2327232016000015001 | 3.94 | 7.88 | 11.82 | 7.88 | 7.88 | 11.82 | 27.58 | 39.41 |
|  | CT2327232016000025001 | 40.33 | 80.66 | 120.99 | 80.66 | 80.66 | 120.99 | 282.31 | 403.30 |
| 马达尔砂金矿区 | CT2327232016000083001 | 14.70 | 29.39 | 44.09 | 29.39 | 29.39 | 44.09 | 102.87 | 146.96 |
|  | CT2327232016000085001 | 3.76 | 7.51 | 11.27 | 7.51 | 7.51 | 11.27 | 26.29 | 37.57 |
| 瓦鲁库托河砂金矿区 | CT2327232016000087001 | 16.24 | 32.47 | 48.71 | 32.47 | 32.47 | 48.71 | 113.65 | 162.35 |
| 俯库奇河砂金矿区 | CT2327232017000083001 | 16.02 | 0 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 |
|  | CT2327232017000083002 | 18.22 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 |
|  | CT2327232017000083003 | 5.67 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| 胭脂沟砂金矿区 | CT2327232016000030001 | 27.93 | 55.86 | 83.79 | 55.86 | 55.86 | 83.80 | 195.52 | 279.32 |
|  | CT2327232016000030003 | 4.01 | 8.02 | 12.03 | 8.02 | 8.02 | 12.03 | 28.07 | 40.10 |
|  | CT2327232016000022001 | 8.11 | 16.22 | 24.33 | 16.22 | 16.22 | 24.33 | 56.77 | 81.10 |
|  | CT2327232016000024001 | 14.63 | 29.25 | 43.88 | 29.25 | 29.25 | 43.88 | 102.38 | 146.25 |
|  | CT2327232016000026001 | 2.71 | 5.41 | 8.12 | 5.41 | 5.41 | 8.12 | 18.94 | 27.06 |
|  | CT2327232016000031001 | 19.57 | 39.14 | 58.71 | 39.14 | 39.14 | 58.70 | 136.98 | 195.68 |
|  | CT2327232016000019001 | 5.60 | 11.21 | 16.81 | 11.21 | 11.21 | 16.81 | 39.23 | 56.04 |
|  | CT2327232016000016001 | 28.92 | 57.85 | 86.77 | 57.85 | 57.85 | 86.77 | 202.47 | 289.24 |
|  | CT2327232016000011001 | 6.61 | 13.22 | 19.83 | 13.22 | 13.22 | 19.84 | 46.28 | 66.11 |
| 合计 |  | 313.07 | 626.14 | 939.21 | 626.14 | 626.14 | 939.16 | 2191.44 | 3130.65 |